与郑州数智科技集团联合产品研发合作方案

Joint Product Development Proposal with Zhengzhou Smart Data Group

—— 机密 · CONFIDENTIAL ——

报送：郑州数智科技集团领导

方案版本：v1.0

2026 年 6 月

01  合作背景

郑州数智集团作为「郑好办」「郑好拍」「AI 小郑」运营方，已积累 1,097 万用户、3,042 项服务、706.9 万件事件处置案例，被「2024 世界智慧城市治理奖」官方认证为治理科技标杆。

我方「高效能治理交互模拟系统」基于 MIT En-ROADS + 史文中 ISUI + 习近平人民城市理论，已建成可推演的政策沙盘原型，并在 v8/v9/v10 版本中深度对标郑州模式。

双方优势互补，建议联合研发「中国地方治理智能决策辅助平台 2.0」，争取 2027 年获国家「中国智慧城市」TOP 10 案例认证。

02  双方优势互补矩阵

| 维度 | 郑州数智集团 | 我方 | 互补点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品 | 郑好办 6.0 | 治理沙盘 v9 | 面向公众 + 面向决策 |
| 数据 | 1,189 万办件案例 | 18 杠杆理论体系 | 实战 + 理论 |
| 技术 | 郑州城市大脑 + AI 小郑 | ISUI 6 维 + 政策对位 | 执行 + 决策 |
| 关系 | 郑州市政府 + 河南省 | 史文中 PolyU + 学术 | 本土 + 国际 |
| 品牌 | 2024 世界治理奖 | 治理科学方法论 | 落地 + 学术 |

03  联合产品规划：「治理沙盘 2.0」

3.1 核心模块

| 模块 | 郑州贡献 | 我方贡献 |
| --- | --- | --- |
| 数据层 | 1,189 万件历史案例 + 实时数据流 | ISUI 评分模型 + 6 目标计算 |
| 引擎层 | AI 小郑社会治理模型 | En-ROADS 系统动力学引擎 |
| 展示层 | 郑好办用户端 | 决策端 + 学术端 |
| 对标层 | 国内城市对标 | 国际 4 城对标 |

3.2 三个核心场景

• 场景一：决策辅助 —— 市长办公室、各局办决策时使用

• 场景二：干部培训 —— 市委党校、行政学院的工作坊

• 场景三：政绩评估 —— 年度治理水平评估、对标全国

04  商业模式

| 产品形态 | 目标客户 | 定价 | 双方分成 |
| --- | --- | --- | --- |
| SaaS 订阅 | 县市政府 | 县 8 万/年 · 市 50 万/年 | 郑州 60% · 我方 40% |
| 项目咨询 | 省级智库 · 党校 | 100-300 万/项目 | 郑州 50% · 我方 50% |
| 数据 API | 其他咨询公司 | 10 万/年 | 郑州 40% · 我方 60% |
| 定制开发 | 央企智库 | 50-200 万/单 | 按工作量分 |

05  知识产权安排

| IP 类型 | 归属 |
| --- | --- |
| 「治理沙盘 2.0」品牌商标 | 双方联合持有 |
| 底层引擎代码 | 我方持有 + 郑州永久免费使用 |
| 郑州数据资产 | 郑州持有 + 我方仅可脱敏使用 |
| 学术论文 | 联合署名 · 互不限制单独发表 |
| 专利申请 | 联合申请 · 共同持有 |

06  治理结构

建议成立「联合产品委员会」，双方各派 3 位代表，每季度召开 1 次产品评审会议。

| 岗位 | 郑州派 | 我方派 |
| --- | --- | --- |
| 联合产品总监 | 1 人 | 1 人（联席） |
| 技术总监 | 1 人 | 1 人 |
| 业务拓展 | 1 人 | 1 人 |

07  实施路径

| 阶段 | 时间 | 核心动作 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一·签约 | 2026 Q3 | 签战略协议 + 成立联委会 | 正式启动 |
| 阶段二·研发 | 2026 Q3-2027 Q1 | 联合开发 6 个月 | Beta 版上线 |
| 阶段三·试点 | 2027 Q2 | 选 3 县市试用 | 完成试点报告 |
| 阶段四·推广 | 2027 Q3-Q4 | 全省推广 + 申报国家级 | 纳入十五五 |

08  预期收益

| 收益类型 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 |
| --- | --- | --- | --- |
| SaaS 收入 | 800 万 | 2,500 万 | 6,000 万 |
| 项目咨询 | 500 万 | 2,000 万 | 5,000 万 |
| 合计 | 1,300 万 | 4,500 万 | 11,000 万 |